4. 有下列两项（A和B）工程项目：

项目A名称：远程智能宠物喂食系统开发。该项目要求当用户长时间离家时，可以远程了解宠物生活情况，实现智能喂养。

项目B名称：远程智能浇花系统开发。该项目要求当用户长时间离家时，系统可以感知盆栽的生长环境状态，实现智能浇水。

选择上述两个项目中的一个完成。

（1）分析该工程在技术、管理、经济方面特点与需求，确定工程的功能、开发周期、投资额度等目标。（20分）

（2）选择该工程阶段划分、进度控制、成本分析的方法，说明方法的原理。（20分）

（3）分析该工程在阶段分析、过程规划与成本分析需考虑的要素、遵循的原则，以及这些要素、原则对成本的影响。(15分)

（4）设计该工程的实施阶段、过程规划与成本控制方案。（10分）

（5）确定工程的系统阶段分析、过程规划与成本分析方案的评价方法。(5分)

### 1.

### 2.

### 3.

### 4.选择项目A：远程智能宠物喂食系统开发

### 1工程特点与需求分析

技术特点与需求：

核心技术：物联网技术（IoT）、嵌入式系统、图像识别技术（用于监控宠物状态）、移动应用开发。

功能需求：远程视频监控、智能喂食定时控制、宠物行为数据采集、手机端控制界面友好设计。

管理特点与需求：

协同开发：软件与硬件团队需紧密合作，确保系统集成度高。

风险管理：需解决硬件故障、网络连接中断等可能的技术问题。

经济特点与需求：

投资额度：预计投资50万元，用于硬件研发（约30%）、软件开发（约40%）、测试与运营推广（约30%）。

开发周期：8个月，包括需求分析（1个月）、设计开发（4个月）、测试优化（2个月）、部署与推广（1个月）。

目标设定：

功能目标：实现宠物状态监控、远程控制、智能喂养的全套系统。

开发目标：在周期内完成高质量交付，硬件与软件无缝衔接。

经济目标：以预算控制为核心，确保研发费用控制在±10%范围内。

#### 2工程阶段划分、进度控制与成本分析方法

阶段划分方法：
采用瀑布模型，划分为需求分析、设计开发、系统集成、测试优化和部署推广五个阶段。

原理：逐步推进，每阶段结束后进入下一阶段，确保质量稳定。

进度控制方法：
使用关键路径法（CPM分析项目进度。

原理：通过识别项目中的关键任务路径，找出任务依赖关系，优化资源配置，确保项目按时完成。

成本分析方法：
采用工作分解结构（WBS）与成本-收益分析法（CBA相结合。

原理：将项目划分为多个可量化的子任务，分配成本，分析投入与产出的比例以优化投资决策。

#### 3阶段分析、过程规划与成本分析的要素与原则

需考虑的要素：

技术可行性：关键技术的实现难度与风险评估。

资源配置：人员、设备和预算的合理分配。

风险因素：硬件设备兼容性、网络延迟等问题。

用户需求：系统性能、可靠性和易用性是否满足用户需求。

遵循的原则：

成本效益优先：以最低成本实现最大功能。

质量控制优先：开发过程必须兼顾软件与硬件的稳定性。

时间效率优先：开发周期内任务安排需紧凑但合理。

对成本的影响：

技术难度直接影响研发费用。

资源分配的有效性决定了整体成本的可控性。

风险控制不当可能导致成本超支。

#### 4实施阶段、过程规划与成本控制方案

实施阶段：

需求分析（1个月）：深入调研用户需求，完成技术可行性评估。

设计开发（4个月）：开发宠物监控模块、喂食控制模块和移动应用端。

测试优化（2个月）：进行功能测试和压力测试，确保系统稳定运行。

部署推广（1个月）：上线系统，推广至用户。

过程规划：

每周评估开发进度，使用甘特图动态调整任务安排。

关键任务安排专项团队负责，确保按时完成。

成本控制方案：

设置每阶段的成本上限，建立实时成本监控系统。

优化硬件采购渠道，降低硬件成本；开发过程中优先采用开源技术，降低软件成本。

#### 5系统阶段分析、过程规划与成本分析的评价方法

评价方法：

绩效评价：

  - 进度绩效：通过比较计划与实际完成的任务进度，评估时间控制能力。

  - 成本绩效：评估实际成本是否符合预算目标，计算成本偏差率。

质量评价：

  - 系统功能完整性：核查功能需求的实现情况。

  - 用户满意度：通过用户反馈和实际使用情况评估系统价值。

风险评价：

  - 项目完成后的问题记录数量。

  - 系统运行期间的稳定性测试结果。